| ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ NGỌK TỤ | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
| Số: /KH-UBND | Ngọk Tụ, ngày tháng 8 năm 2025 |

KẾ HOẠCH

Ra quân làm đường giao thông nông thôn trên địa bàn

xã Ngọk Tụ năm 2025

ơ

Kính gửi:

- Tổ Cấp ủy viên phụ trách thôn;

- UBMTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội xã;

- Công an xã;

- Ban Chỉ huy quân sự xã;

- Phòng Kinh tế xã;

- Phòng Văn hóa - Xã hội;

- Các trường học trên địa bàn xã;

- Các thôn trên địa bàn xã;

- Các cơ quan, đơn vị đứng chân trên địa bàn xã.

Để đảm bảo an toàn giao thông phục vụ nhu cầu đi lại và sản xuất của người dân được thông suốt, phát huy hiệu quả các công trình sau đầu tư, đặc biệt là khắc phục, sửa chữa các vị trí hư hỏng trên tuyến đường; đồng thời, phát huy truyền thống toàn dân tham gia ra quân làm đường giao thông hằng năm nhằm góp phần xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.

Ủy ban nhân dân xã Ngọk Tụ ban hành Kế hoạch ra quân làm đường giao thông trên địa bàn xã năm 2025, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

1. Mục đích

- Tổ chức ra quân đồng loạt trên địa bàn các thôn để kịp thời duy tu bảo dưỡng, sửa chữa các tuyến đường giao thông, đắp lề, nạo vét hệ thống thoát nước nhằm đảm bảo an toàn giao thông phục vụ nhu cầu đi lại của người dân được thông suốt nhất là mùa mưa bão năm 2025.

- Phát huy truyền thống hàng năm, toàn dân tham gia làm đường giao thông trên địa bàn xã góp phần chung sức xây dựng nông thôn mới.

2. Yêu cầu

- Cấp ủy, chính quyền, cơ quan đơn vị, các thôn chuẩn bị mọi điều kiện tốt nhất, tạo khí thế sôi nổi tổ chức lễ ra quân làm đường giao thông năm 2025 đạt kết quả, đặc biệt là xây dựng, củng cố một số chỉ tiêu của các tiêu chí về giao thông trong xây dựng Nông thôn mới.

- Tuyên truyền vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tích cực, hưởng ứng tham gia đầy đủ các hoạt động ra quân làm đường giao thông đạt hiệu quả thiết thực, cao nhất.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN:

- Đối với các tuyến đường giao thông đã được đầu tư bằng mặt đường bê tông xi măng tiến hành thực hiện bù lề, đắp lề đối với một số tuyến đường giao thông trên địa bàn đã đưa vào sử dụng nhưng chưa đắp lề hoặc bị xói lở.

- Đối với các tuyến đường đất, đường đi khu sản xuất: Tổ chức khắc phục, sửa chữa các vị trí mặt đường bị sình lầy, sói lỡ mặt đường bằng đất cấp phối sỏi suối, cấp phối đồi; tiến hành nạo vét, đào rãnh thoát nước dọc hai bên đường; Đối với những vị trí nước chảy trực tiếp trên mặt đường thì đào rãnh xương cá để dẫn dòng nước chảy vào rãnh thoát nước dọc.

- Tổ chức phát quang cây cối, cỏ dại mọc hai bên các tuyến đường để tránh che khuất tầm nhìn của người tham gia giao thông, nhất là tại các vị trí vào đường cong; có biện pháp cảnh báo tại các vị trí tiềm ẩn mất an toàn giao thông.

- Đối với cầu, cống, cầu treo dân sinh: Gia cố mố, trụ cầu, sân cống bị xói lở; vệ sinh mặt cầu, nạo vét, khơi thông dòng chảy cho cầu, cống; tránh hiện tượng dòng chảy đâm vào tường cánh gây sạt lở; dọn sạch cây trôi nhất là trong mùa mưa lũ.

III. THỜI GIAN:

Việc triển khai làm đường giao thông trên địa bàn xã được thực hiện thường xuyên; trong đó tổ chức 02 đợt cao điểm gồm:

- Đợt 01 tổ chức triển khai đồng loạt ngày 12/8/2025.

- Đợt 02 tổ chức triển khai đồng loạt vào ngày 15/10/2025.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

- 1. Các thôn trên địa bàn xã

- Tổ chức họp nhân dân, phổ biến các nội dung kế hoạch này đến toàn thể nhân dân để được biết, tích cực hưởng ứng tham gia.

- Rà soát, lựa chọn các tuyến đường cần phải đắp lề, sửa chữa các vị trí mặt đường bị sình lầy, sói lở mặt đường; nạo vét, đào rãnh thoát nước dọc hai bên đường để triển khai thực hiện; đồng thời, gửi danh mục, nội dung công việc các tuyến đường đã lựa chọn về Phòng Kinh tế theo Biểu 01 kèm theo trước ngày 07/8/2025 để được hướng dẫn, kiểm tra, giám sát trong quá trình triển khai thực hiện.

- Tổ chức cho nhân dân trên địa bàn thôn ra quân làm đường giao thông nông thôn theo kế hoạch của Ủy ban nhân dân xã; phân công rõ công việc, bố trí nhân lực dụng cụ lao động phù hợp để tham gia; vận động các hộ dân trong thôn có xe tải, máy đào, … để tham gia vận chuyển đất, sỏi để đắp; san gạt mặt đường các tuyến đường bị sình lầy, sói lở.

- Sau khi hoàn thành các thôn tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện (theo biểu mẫu gửi kèm) đợt 01 trước ngày 15/8/2025; đợt 02 trước ngày 20/10/2025 về Phòng Kinh tế xã để tổng hợp, báo cáo.

* Trong quá trình triển khai thực hiện trường hợp các thôn có khó khăn, vướng mắc thì liên hệ Phòng Kinh tế xã (qua ông Trần Viết An - Số điện thoại: 0935.643.399) để được hướng dẫn cụ thể.

- 2. Phòng Kinh tế xã

- Trên cơ sở đề xuất của các thôn, tham mưu Ủy ban nhân dân xã hỗ trợ máy móc, vật liệu, … để khắc phục, sửa chữa các tuyến đường hư hỏng nặng nhằm đảm bảo cho nhân dân đi lại, vận chuyển hàng hóa được thuận lợi.

- Phân công, cử công chức phối hợp, hướng dẫn các thôn rà soát, xác định cụ thể từng nội dung, từng tuyến đường để triển khai thực hiện đạt hiệu quả cao.

- Tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện về Ủy ban nhân dân xã đợt 1 trước ngày 18/8/2025; đợt 02 trước ngày 24/10/2025.

3. Phòng Văn hóa - Xã hội: Thông tin, tuyên truyền các nội dung ra quân làm đường giao thông nông thôn trên hệ thống truyền thanh của xã để nhân dân được biết và cùng tham gia hưởng ứng triển khai thực hiện Kế hoạch đạt kết quả.

4. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị; cơ quan, đơn vị đứng chân trên địa bàn xã:

- Quán triệt cho toàn thể công chức, viên chức, người lao động biết mục đích yêu cầu và huy động cùng với nhân dân trên địa bàn tham gia ra quân làm đường giao thông nông thôn theo kế hoạch này.

- Hỗ trợ máy móc, vật liệu, ….  (nếu có) để khắc phục, sửa chữa các tuyến đường hư hỏng nặng nhằm đảm bảo cho nhân dân đi lại, vận chuyển hàng hóa được thuận lợi.

5. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội xã: Tuyên truyền, vận động, hướng dẫn cho hội viên, đoàn viên tích cực tham gia hưởng ứng để chiến dịch ra quân làm đường giao thông năm 2025. Tổ chức phát động và duy trì các phong trào, mô hình như: Ngày Thứ bảy tình nguyện, Ngày Chủ nhật xanh; Mô hình: “Đoạn đường thanh niên tự quản”; “Đoạn đường hoa”, "Đường làng nhà tôi xanh, sạch, đẹp", …

6. Đề nghị Tổ Cấp ủy viên phụ trách thôn: Lãnh đạo, chỉ đạo hệ thống chính trị trên địa bàn triển khai, thực hiện tốt nhiệm vụ ra quân làm đường giao thông nông thôn năm 2025 đạt kết quả cao nhất; đảm bảo các tuyến đường đi lại, vận chuyển hàng hóa được thuận lợi, góp phần vào mục tiêu xây dựng Nông thôn mới trên địa bàn.

Trên đây là Kế hoạch ra quân làm đường giao thông trên địa bàn xã Ngọk Tụ năm 2025./.

| - Nơi nhận: - - Như trên; - - Thường trực Đảng ủy xã (b/c); - - Thường trực HĐND xã (b/c); - Chủ tịch và các PCT UBND xã; - VP.HĐND-UBND xã (CVP, PCVP); - Lưu: VT, TH, PKT(An). | - TM. ỦY BAN NHÂN DÂN - KT. CHỦ TỊCH - PHÓ CHỦ TỊCH Phan Văn Tuân |
| --- | --- |